## Slide 1: Metodologias Ágeis

## Slide 2: Metodologias ágeis
Os métodos ágeis surgiram na indústria de Tecnologia da Informação para resolver problemas comuns a quase toda organização que precisa gerenciar projectos: as etapas de produção muito longas e sem entregas definidas; a falta de clareza e comunicação entre os times; o desalinhamento entre equipe e cliente e outros. Por isso, eles rapidamente foram também adoptados em outros mercados e para projectos além dos de tecnologia.
Em oposição aos modelos tradicionais, as metodologias ágeis propõem ciclos de desenvolvimento curtos, com entregas bem definidas e foco na melhoria contínua dos processos e alinhamento da equipe. Com isso, passou a ser mais simples identificar erros e falhas durante a execução do projecto e as pessoas envolvidas nele ganharam mais flexibilidade e facilidade para fazer adaptações e evitar que determinados problemas afectassem o seu resultado final.

## Slide 3: Princípios do Manifesto Ágil
Indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas;
Software executável ao invés de documentação;
Colaboração do cliente ao invés de negociação de contratos;
Respostas rápidas a mudanças ao invés de seguir planos;

## Slide 4: Benefícios das Metodologias Ágeis
Assertividade;
Flexibilidade;
Colaboração;
Comunicação:
Simplicidade.

## Slide 5: Metodologia clássica vs ágeis
Clássica | Ágeis
As metodologias clássicas são mais indicadas quando conhecemos bem o escopo do produto e o escopo do projecto, ou seja, sabemos o que fazer e como fazer. Esse nível de certeza em relação ao projecto traz previsibilidade, tornando possível antecipar as actividades, os custos e os recursos do projecto de forma bem específica. Portanto, a restrição primária das metodologias clássicas é o escopo. | As metodologias ágeis, por outro lado, são mais indicadas quando não há muitas informações sobre o projecto ou quando se está lidando com um ambiente que muda com frequência. Ou seja, não sabemos direito o que fazer ou como fazer. Tudo o que sabemos é o prazo em que o projecto deve estar concluído. Esse nível de incerteza em relação ao projecto exige uma forma de conduzir a iniciativa que leve em consideração essas mutações e encare os problemas como naturais e inevitáveis. Portanto, a restrição primária das metodologias ágeis é o tempo.

## Slide 6
Tempo | 
Clássica | Ágeis
A gestão do tempo nas metodologias clássicas é feita utilizando um instrumento chamado cronograma, que reúne actividades (e sua sequência de execução), prazos e recursos de forma estruturada em um único lugar. Esse cronograma é montado com base no escopo do projecto. | Nas metodologias ágeis, existe um prazo fixo e o tempo é controlado a cada ciclo do projecto. Os ciclos de um projecto podem ter durações diferentes, dependendo da quantidade de demandas no backlog. Porém, todos os ciclos ou sprints do projecto ágil devem ter a mesma duração.
Gestão | 
Clássica | Ágeis
Nas metodologias clássicas, a gestão fica centralizada no gerente de projectos. | Nas metodologias ágeis, a equipe é auto-gerenciável, tendo apenas o apoio de um mediador, que tem como principal foco retirar qualquer dificuldade que possa impedir a equipe de atingir o objectivo do ciclo.

## Slide 7
Esforço | 
Clássica | Ágeis
Sendo que as metodologias clássicas são mais indicadas para projectos cujo escopo é conhecido , é por isso que nas metodologias clássicas geralmente optamos por mensurar o esforço por inteiro, pois normalmente já teremos as informações necessárias para fazer esse tipo de estimativa. | Quando aplicamos metodologias ágeis, é porque estamos lidando com projectos que mudam com frequência. Portanto, é praticamente impossível fazer uma estimativa de esforço confiável. Comummente, trabalhamos com uma estimativa de tamanho e não com uma estimativa de esforço. Conforme o time vai trabalhando em conjunto e melhorando a sua produtividade, mais assertiva passa ser a visibilidade do esforço. Em projectos ágeis, o tamanho é estimado a cada ciclo, tornando a estimativa mais confiável.

## Slide 8: Tipos de metodologias ágeis
XP (eXtreme Programming);
Scrum;
Kanban;
Dynamic Systems Development Methodology (DSDM);
Lean.

## Slide 9: XP (eXtreme Programming);
O eXtreme Programming (XP) é um método ágil baseado em cinco valores: comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito.
Práticas
Planeamento, entrega frequente, Metáfora, projeto simples, testes, programação em pares, Refatoração, propredade coletiva, Integração contínua, 40 horas de trabalho semanal, cliente presente, código padrão.

## Slide 10: Scrum
O Scrum é um método de alta performance que lida com equipes enxutas e multifuncionais. Seu objectivo principal é gerar valor com entregas em intervalos denominados sprints, geralmente com a duração de 2 semanas. Ou seja, cada entrega deve produzir resultados que gerem valor funcional ao cliente final.
Possuí três pilares:
Transparência ;
Inspecção;
Adaptação.

## Slide 11: Scrum(cont)
Papéis do Scrum
Scrum Master;
Product Owner;
Dev Team;
NB: Sem estes três pápeis não existe scrum.
Eventos do Scrum
Sprint Planning;
Daily Scrum;
Sprint Review;
Retroespectiva

## Slide 12: Scrum(cont)
Artefactos
Product Backlog;
Sprint Backlog;
Incremento ou Entrega;
Ferramentas usadas que não são do scrum
Burndown Chart;
Kanban Board;

## Slide 13: Kanban
O Kanban, dentre as metodologias ágeis, é uma das mais antigas. Possui um sistema de cartões (cards) que sinalizam o status das actividades de maneira simples e visual. Dessa forma, toda equipe visualiza tarefas, projectos e responsabilidades.
Para trabalhar com o Kanban precisa-se de basicamente criar um quadro (que pode ser físico, como um quadro branco, ou virtual, como o Trello) e dividi-lo em três colunas, organizadas da seguinte forma:
TO DO: contemplando todas as tarefas a serem feitas durante um determinado projecto ou intervalo de tempo;
DOING: com todas as demandas que estão sendo feitas por pessoas específicas em um momento;
DONE: com as tarefas que já foram finalizadas, entregues e validadas pela equipe.

## Slide 14: Dynamic Systems Development Methodology (DSDM);
A DSDM, ou Metodologia de desenvolvimento de sistemas dinâmicos, é um framework de desenvolvimento iterativo e incremental de software, que conta com a participação contínua do usuário. Ele se divide em três fases:
Pré-projecto: momento em que se identificam projectos e seus orçamentos com uma administração rigorosa de recursos;
Projecto: aqui se estuda a viabilidade do projecto, tanto de maneira funcional quanto económica. Essa etapa conta com ciclos de feedback até chegar na implementação final;
Pós-projecto: realização de acções de manutenção e ajustes. Caso seja necessário, são retomadas as etapas anteriores do projecto.

## Slide 15: Lean
Originado do inglês, o termo lean pode ser traduzido como “enxuto”, e essa é basicamente a principal característica desse método. De forma simples, podemos dizer que a metodologia lean busca evitar o desperdício de recursos, cortando todos os custos que não são essenciais para garantir a qualidade do produto ou serviço.
Para atingir tal objectivo, o Lean conta com alguns pilares, como:
Busca por eficiência;
Adoção de um fluxo contínuo, ou seja, as actividades são realizadas sem interrupções;
Busca por um alinhamento que abranja a melhor sequência de actividades que geram valor;
Uso de produção puxada, o que reduz o desperdício, pois as actividades só são realizadas após serem solicitadas.

## Slide 16: Lean(cont)
Dessa forma, a metodologia Lean permite a optimização da gestão de recursos, sejam eles de tempo, espaço, energia ou orçamento. Por consequência, todos os processos são melhorados, e os produtos ou serviços são entregues em conformidade com a solicitação do cliente. Tudo dentro do prazo especificado e com a qualidade desejada.

## Slide 17
OBRIGADO PELA ATENÇÃO DISPENSADA !!